|  |  |
| --- | --- |
| Data de elaboração: 05/01/2021 | Elaborado por: Catarina Araújo |
| Local da reunião: ESTG – Escola Superior de Tecnologia e Gestão | |
| Hora de início previsto: 16:00 | Hora de fim previsto: 17:00 |
| Hora de início: 16:00 | Hora de fim: 17:30 |

|  |  |
| --- | --- |
| Presentes | |
| Catarina Francisca Ferreira Araújo – 8190148 | Catarina Araújo |
| Diogo José Macedo Pinto – 8190173 | Diogo Pinto |
| Iuri Simão Pinto Soares – 8190211 | Iuri Soares |
| José Pedro Fernandes – 8190239 | José Fernandes |
| Cristiano Daniel Leal da Rocha - 8180103 | Cristiano Rocha |

|  |
| --- |
| Assuntos tratados |
| Inicialmente cada membro da equipa disse quais issues do sprint anterior não foram concluídas, consoante isso, foram selecionadas, do conjunto de issues inicialmente planeadas para o sprint, quais issues deviam ser realizadas.  Como falado com o aluno Cristiano Rocha – 8180103, uma das issues de desenvolvimento do mesmo passou para outro aluno, sendo que este apenas ficou responsável por terminar a issue de desenvolvimento que já tinha iniciado e issues relacionadas com a documentação do projeto.  De seguida foram discutidas quais issues iriam ser atribuídas a cada membro e esclarecidas todas dúvidas existentes relativamente às mesmas. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ações a Desenvolver | | |
| Ações | Responsável | Prazo |
| Frontend - Implementação da funcionalidade listar seguidores e a seguir | Iuri Soares | 12/01/2021 |
| Backend - Implementação da funcionalidade gerar rota para utilizadores autenticado | Catarina Araújo | 12/01/2021 |
| Backend - Implementação do método de sugestão de locais para utilizadores não autenticados | Diogo Pinto | 12/01/2021 |
| Backend - Implementação dos métodos de sugestão de rotas | Catarina Araújo | 12/01/2021 |
| Frontend - Implementação de funcionalidade de ver local | Cristiano Rocha | 12/01/2021 |
| Frontend - Implementação da funcionalidade ver rota | José Fernandes | 12/01/2021 |
| Frontend - Implementação da funcionalidade de utilizar rota de outro utilizador | José Fernandes | 12/01/2021 |
| Backend - Implementação da funcionalidade listar rotas melhor avaliadas | Diogo Pinto | 12/01/2021 |
| Backend - Implementação da funcionalidade listar rotas mais utilizadas | Diogo Pinto | 12/01/2021 |
| Backend - Implementação do método de listar locais melhor avaliados | Diogo Pinto | 12/01/2021 |
| Backend - Implementação do método de listar locais mais visitados | Diogo Pinto | 12/01/2021 |
| Backend - Implementação do método de sugestão de locais para utilizadores autenticados | Catarina Araújo | 12/01/2021 |
| Backend - Atualizar os métodos dependentes e locais consoante as novas alterações | Catarina Araújo | 12/01/2021 |
| Rever SCM e Wiki | Cristiano Rocha | 12/01/2021 |
| Acrescentar no documento SRS os requisitos e use cases que foram especificamos em sprints anteriores | Cristiano Rocha | 12/01/2021 |
| Frontend - Atualização da funcionalidade gerar rota | José Fernandes | 12/01/2021 |
| Frontend - Atualização da página inicial | José Fernandes | 12/01/2021 |
| Frontend - Atualização da funcionalidade ver minhas rotas | José Fernandes | 12/01/2021 |
| Frontend - Atualização da funcionalidade ver perfil | Iuri Soares | 12/01/2021 |
| Frontend - Implementação da funcionalidade ver rotas favoritas | José Fernandes | 12/01/2021 |
| Frontend - Implementação da funcionalidade ver rotas utilizadas | José Fernandes | 12/01/2021 |
| Frontend - Implementação da funcionalidade pesquisar utilizador | José Fernandes | 12/01/2021 |
| Frontend - Implementação da funcionalidade listar locais de interesse | Iuri Soares | 12/01/2021 |
| Frontend - Implementação da funcionalidade listar locais visitados | Iuri Soares | 12/01/2021 |
| Frontend - Implementação da página principal de locais | Iuri Soares | 12/01/2021 |
| Frontend - Implementação da página principal das rotas | Iuri Soares | 12/01/2021 |

|  |  |
| --- | --- |
| Aprovado por: | Data |
| Catarina Araújo | 06/01/2022 |