|  |  |
| --- | --- |
| Data de elaboração: 12/11/2021 | Elaborado por: José Fernandes |
| Local da reunião: Escola Superior de Tecnologia e Gestão - IPP | |
| Hora de início previsto: 9:00 | Hora de fim previsto: 10:00 |
| Hora de início: 9:00 | Hora de fim: 9:30 |

|  |  |
| --- | --- |
| Presentes | |
| Catarina Francisca Ferreira Araújo – 8190148 | Catarina Araújo |
| Cristiano Daniel Leal da Rocha – 8180103 | Cristiano Rocha |
| Diogo José Macedo Pinto - 8190173 | Diogo Pinto |
| Iuri Simão Pinto Soares – 8190211 | Iuri Soares |
| José Pedro Fernandes – 8190239 | José Fernandes |
| Rui Miguel Coelho Campos - 8190352 | Rui Campos |

|  |
| --- |
| Assuntos Tratados |
| Reunião de Revisão de Sprint  11/11/2021  O que ficou feito:   1. Revisão de requisitos e use cases 2. Definição do requisito funcional ver conta 3. Definição do use case ver rota 4. Diagrama de use cases 5. Criação de template de mockups 6. Colocar requisitos e use cases no documento SRS 7. Reformulação do mockup web e criação mockup web para dispositivos móveis do UC-1 8. Reformulação do mockup web e criação mockup web para dispositivos móveis do UC-4 9. Reformulação do mockup web e criação mockup web para dispositivos móveis do UC-5 10. Reformulação do mockup web e criação mockup web para dispositivos móveis do UC-8 11. Reformulação do mockup web e criação mockup web para dispositivos móveis do UC-9 12. Criação dos mockups do UC-2 13. Criação dos mockups do UC-18 14. Criação dos mockups do UC-11 15. Criação dos mockups da página inicial 16. Criação dos mockups do UC-10 17. Criação dos mockups do UC-15 18. Criação dos mockups do UC-16 19. Criação do powerpoint para apresentação 20. Definição do requisito e use case ver menu de utilizador 21. Criação dos mockups do UC-19 22. Criação dos mockups do UC-14   O objetivo do sprint foi cumprido, ficando tudo feito. Reunião de Retrospetiva de Sprint O que correu bem   * Boa comunicação da equipa. * Cumprimento das responsabilidades associadas a cada um. * A organização das branches, commits e merge requests. * As reuniões diárias e comunicação entre a equipa.   O que correu mal   * As issues haviam de ser acabadas 24 horas antes do prazo para o PO ter tempo de aprovar os **Merge Requests**. |

|  |  |
| --- | --- |
| Aprovado por: | Data |
| Catarina Araújo | 12/11/2021 |