|  |  |
| --- | --- |
| Data de elaboração: 12/11/2021 | Elaborado por: Catarina Araújo |
| Local da reunião: Escola Superior de Tecnologia e Gestão - IPP | |
| Hora de início previsto: 09:30 | Hora de fim previsto: 13:00 |
| Hora de início: 12:00 | Hora de fim: 13:00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Presentes | |
| Catarina Francisca Ferreira Araújo – 8190148 | Catarina Araújo |
| Cristiano Daniel Leal da Rocha – 8180103 | Cristiano Rocha |
| Diogo José Macedo Pinto – 8190173 | Diogo Pinto |
| Iuri Simão Pinto Soares – 8190211 | Iuri Soares |
| José Pedro Fernandes – 8190239 | José Fernandes |
| Rui Miguel Coelho Campos – 8190352 | Rui Campos |

|  |
| --- |
| Assuntos tratados |
| Foram apresentados à equipa os objetivos da segunda milestone do projeto e foram discutidas quais as melhores abordagens a tomar, objetivos gerais para cada sprint e ideias da equipa.  Por fim foram apresentadas e discutidas as issues que serão realizadas neste sprint e tiradas todas as dúvidas relacionadas com o mesmo. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ações a Desenvolver | | |
| Ações | Responsável | Prazo |
| Definição de RF-1.10, RF-1.12 e RF-1.14 | Rui Campo | 18/11/2021 |
| Definição de RF-1.11, RF-1.13 e RF-1.15 | Cristiano Rocha | 18/11/2021 |
| Definição de RF-2.9, RF-2.13 e RF-2.17 | Catarina Araújo | 18/11/2021 |
| Definição de RF-2.10, RF-2.14 e RF-2.19 | Iuri Soares | 18/11/2021 |
| Definição de RF-2.11, RF-2.12, RF-2.15 e RF-2.16 | José Fernandes | 18/11/2021 |
| Definição de RF-2.18 e RF2.19 | Diogo Pinto | 18/11/2021 |
| Definição de RF-3.5 e RF-3.6 | Diogo Pinto | 18/11/2021 |
| Definição de UC-20, UC-21 | Rui Campos | 24/11/2021 |
| Definição de UC-22, UC-34 e UC-35 | Catarina Araújo | 24/11/2021 |
| Definição de UC-23, UC-24 e UC-25 | Cristiano Rocha | 24/11/2021 |
| Definição de UC-27 e UC-28 | Diogo Pinto | 24/11/2021 |
| Definição de UC-29, UC-30 e UC-31 | Iuri Soares | 24/11/2021 |
| Definição de UC-26, UC-32 e UC-33 | José Fernandes | 24/11/2021 |
| Criação do diagrama de classes | José Fernandes | 24/11/2021 |
| Pesquisa e recolha de informação sobre API Google | Iuri Soares | 24/11/2021 |
| Atualização de requisitos e use cases | Catarina Araújo | 22/11/2021 |
| Atualização dos mockups do UC-2 | Rui Soares | 24/11/2021 |
| Atualização dos mockups do UC-4 | Diogo Pinto | 24/11/2021 |
| Atualização dos mockups do UC-8 | José Fernandes | 24/11/2021 |
| Atualização dos mockups do UC-10 | Cristiano Rocha | 24/11/2021 |
| Atualização dos mockups do UC-11 | Diogo Pinto | 24/11/2021 |
| Atualização dos mockups do UC-16 | Cristiano Rocha | 24/11/2021 |
| Atualização dos mockups do UC-18 | Rui Campos | 24/11/2021 |
| Atualização dos mockups da página inicial | Diogo Pinto | 24/11/2021 |
| Criação dos mockups do UC-20 | Rui Campos | 24/11/2021 |
| Criação dos mockups do UC-23 | Cristiano Rocha | 24/11/2021 |
| Criação dos mockups do UC-28 | Diogo Pinto | 24/11/2021 |
| Criação dos mockups do UC-22 | Catarina Araújo | 24/11/2021 |
| Criação dos mockups do UC-31 | Iuri Soares | 24/11/2021 |
| Criação dos mockups do UC-33 | José Fernandes | 24/11/2021 |

|  |  |
| --- | --- |
| Aprovado por: | Data |
| Catarina Araújo | 12/11/2021 |