|  |  |
| --- | --- |
| Data de elaboração: 24/11/2021 | Elaborado por: José Fernandes |
| Local da reunião: Escola Superior de Tecnologia e Gestão - IPP | |
| Hora de início previsto: 16:00 | Hora de fim previsto: 17:00 |
| Hora de início: 16:00 | Hora de fim: 16:40 |

|  |  |
| --- | --- |
| Presentes | |
| Catarina Francisca Ferreira Araújo – 8190148 | Catarina Araújo |
| Diogo José Macedo Pinto – 8190173 | Diogo Pinto |
| Iuri Simão Pinto Soares – 8190211 | Iuri Soares |
| José Pedro Fernandes – 8190239 | José Fernandes |
| Rui Miguel Coelho Campos – 8190352 | Rui Campos |

|  |
| --- |
| Assuntos tratados |
| Reunião de Revisão de Sprint  11/11/2021  O que ficou feito:   1. Definição de RF-1.10, RF-1.12 e RF-1.14 2. Definição de RF-1.11, RF-1.13 e RF-1.15 3. Definição de RF-2.9, RF-2.13 e RF-2.17 4. Definição de RF-2.10, RF-2.14 e RF-2.19 5. Definição de RF-2.11, RF-2.12, RF-2.15 e RF-2.16 6. Definição de RF-2.18 e RF2.19 7. Definição de RF-3.5 e RF-3.6 8. Definição de UC-20, UC-21 9. Definição de UC-22, UC-34 e UC-35 10. Definição de UC-23, UC-24 e UC-25 11. Definição de UC-27 e UC-28 12. Definição de UC-29, UC-30 e UC-31 13. Definição de UC-26, UC-32 e UC-33 14. Pesquisa e recolha de informação sobre API Google 15. Atualização de requisitos e use cases 16. Atualização dos mockups do UC-2 17. Atualização dos mockups do UC-4 18. Atualização dos mockups do UC-8 19. Atualização dos mockups do UC-10 20. Atualização dos mockups do UC-11 21. Atualização dos mockups do UC-16 22. Atualização dos mockups do UC-18 23. Atualização dos mockups da página inicial 24. Criação dos mockups do UC-20 25. Criação dos mockups do UC-23 26. Criação dos mockups do UC-28 27. Criação dos mockups do UC-22 28. Criação dos mockups do UC-31 29. Criação dos mockups do UC-33   O objetivo do sprint foi cumprido, ficando apenas por fazer o diagrama de classes Reunião de Retrospetiva de Sprint O que correu bem   1. Utilização da nova funcionalidade - Approvers 2. Utilização da nova funcionalidade - Threads em Merge requests 3. Boa comunicação em equipa 4. Cumprimento das responsabilidades associadas a cada um 5. As reuniões diárias e comunicação entre a equipa.   O que correu mal   1. Podiam ter havido mais reuniões diárias |

|  |  |
| --- | --- |
| Aprovado por: | Data |
| Catarina Araújo | 25/11/2021 |