|  |  |
| --- | --- |
| Data de elaboração: 24/11/2021 | Elaborado por: José Fernandes |
| Local da reunião: Discord (Online por videoconferência) | |
| Hora de início previsto: 14:00 | Hora de fim previsto: 15:00 |
| Hora de início: 14:00 | Hora de fim: 15:00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Presentes | |
| Catarina Francisca Ferreira Araújo – 8190148 | Catarina Araújo |
| Cristiano Daniel Leal da Rocha – 8180103 | Cristiano Rocha |
| Diogo José Macedo Pinto – 8190173 | Diogo Pinto |
| Iuri Simão Pinto Soares – 8190211 | Iuri Soares |
| José Pedro Fernandes – 8190239 | José Fernandes |
| Rui Miguel Coelho Campos – 8190352 | Rui Campos |

|  |
| --- |
| Assuntos tratados |
| Reunião de Revisão de Sprint  11/11/2021  O que ficou feito (89%):   1. Criação do diagrama de classes 2. Criação dos mockups do UC-7: Restaurar password 3. Atualização dos mockups do UC-9: Gerar rota 4. Criação dos mockups do UC-21: Ver perfil de utilizador 5. Criação dos mockups do UC-30: Listar rotas favoritas 6. Criação dos mockups do UC-38: Listar rotas utilizadas 7. Atualização dos mockups do UC-19: Ver menu de utilizador 8. Atualização dos mockups do UC-10: Editar rota 9. Atualização dos mockups do UC-18: Ver rota 10. Atualização dos mockups do UC-31: Listar rotas 11. Colocar requisitos e use cases no SRS 12. Definição de UC-25: Eliminar rota 13. Definição de UC-29: Listar locais 14. Definição de UC-36: Seguir utilizador 15. Definição de UC-37: Deixar de seguir utilizador 16. Definição de UC-38: Listar rotas utilizadas 17. Correção e atualização de requisitos e use cases 18. Definição de endpoints de locais 19. Criação do projeto para o desenvolvimento do front-end 20. Criação do projeto para o desenvolvimento do back-end 21. Criação da conta da equipa no Google Cloud Platform 22. Criação e configuração de grupo da equipa no Postman 23. Definição e implementação de modelo de dados no front-end 24. Implementação do diagrama de classes   O objetivo do sprint foi cumprido, ficando apenas por fazer alguns endpoints relativos às rotas e aos utilizadores e as interfaces de comunicação.  O que ficou por fazer (11%):   1. Definição de interfaces de comunicação 2. Definição de endpoints de rotas 3. Definição de endpoints de utilizadores  Reunião de Retrospetiva de Sprint O que correu bem   1. Boa comunicação em equipa 2. Cumprimento das responsabilidades associadas a cada um 3. As reuniões diárias e comunicação entre a equipa   O que correu mal   1. Má distribuição da quantidade de trabalho |

|  |  |
| --- | --- |
| Aprovado por: | Data |
| Catarina Araújo | 1/12/2021 |