|  |  |
| --- | --- |
| Data de elaboração: 08/12/2021 | Elaborado por: José Fernandes |
| Local da reunião: Discord (Online por videoconferência) | |
| Hora de início previsto: 10:00 | Hora de fim previsto: 11:00 |
| Hora de início: 9:50 | Hora de fim: 10:50 |

|  |  |
| --- | --- |
| Presentes | |
| Catarina Francisca Ferreira Araújo – 8190148 | Catarina Araújo |
| Cristiano Daniel Leal da Rocha – 8180103 | Cristiano Rocha |
| Diogo José Macedo Pinto – 8190173 | Diogo Pinto |
| Iuri Simão Pinto Soares – 8190211 | Iuri Soares |
| José Pedro Fernandes – 8190239 | José Fernandes |

|  |
| --- |
| Assuntos tratados |
| Reunião de Revisão de Sprint  08/12/2021  O que ficou feito (63%):   1. Adição de dependência em falta no Backend 2. Backend - Implementação da funcionalidade criar conta 3. Correção de erro na definição dos endpoints de utilizadores 4. Setup do swagger e controladores no backend 5. Correção de erro no modelo de dados no backend 6. Correção de erro nos modelos de dados no backend 7. Definição do RF-3.8, UC-40: Listar locais visitados e respetivos mockups 8. Definição do RF-3.7, UC-39: Listar locais de interesse e respetivos mockups 9. Atualização do diagrama de classes 10. Definição das User Stories 11. Criação da pipeline 12. Backend - Implementação da funcionalidade ver conta 13. Frontend - Criação do layout principal do programa 14. Backend - Implementação do sistema de login 15. Atualização dos mockups do UC-38: Listar rotas utilizadas 16. Atualização dos mockups do UC-30: Listar rotas favoritas 17. Atualização dos mockups do UC-33: Listar rotas de utilizadores a seguir 18. Atualização dos mockups do UC-11: Gerir minhas rotas 19. Atualização dos mockups do UC-21: Ver perfil de utilizador 20. Backend - Definição dos view models 21. Definição de endpoints rotas 22. Definição de endpoints de utilizadores 23. Backend - Implementação da funcionalidade criar rota 24. Backend - Implementação da funcionalidade editar conta   O que ficou por fazer (37%):   1. Frontend - Implementação da página inicial do programa para utilizadores não autenticados 2. Backend - Implementação da funcionalidade listar locais de interesse 3. Backend - Implementação da funcionalidade eliminar local de interesse 4. Backend - Implementação da funcionalidade marcar local como interesse 5. Backend - Implementação da funcionalidade listar locais visitados 6. Backend - Implementação da funcionalidade marcar locais como visitados 7. Backend - Implementação da funcionalidade eliminar conta 8. Frontend - Implementação da funcionalidade terminar sessão 9. Frontend - Implementação da funcionalidade restaurar password 10. Frontend - Implementação da funcionalidade criar conta 11. Backend - Implementação da funcionalidade restaurar password 12. Frontend - Implementação do sistema de login 13. Colocar requisitos e use cases no SRS 14. Atualização dos mockups do UC-31: Listar rotas  Reunião de Retrospetiva de Sprint O que correu bem   1. Boa comunicação em equipa   O que correu mal   1. Pouco trabalho foi feito 2. Lenta adaptação à nova tecnologia 3. Poucas reuniões diárias   O que vai mudar   1. Reuniões diárias todos os dias 2. Maior preocupação em aferir o trabalho de cada elemento diariamente |

|  |  |
| --- | --- |
| Aprovado por: | Data |
| Catarina Araújo | 08/12/2021 |