|  |  |
| --- | --- |
| Data de elaboração: 8/12/2021 | Elaborado por: Catarina Araújo |
| Local da reunião: Online | |
| Hora de início previsto: 10:20 | Hora de fim previsto: 11:15 |
| Hora de início: 10:20 | Hora de fim: 11:15 |

|  |  |
| --- | --- |
| Presentes | |
| Catarina Francisca Ferreira Araújo – 8190148 | Catarina Araújo |
| Cristiano Daniel Leal da Rocha – 8180103 | Cristiano Rocha |
| Diogo José Macedo Pinto – 8190173 | Diogo Pinto |
| Iuri Simão Pinto Soares – 8190211 | Iuri Soares |
| José Pedro Fernandes – 8190239 | José Fernandes |
| Rui Miguel Coelho Campos – 8190352 | Rui Campos |

|  |
| --- |
| Assuntos tratados |
| Inicialmente cada membro da equipa disse quais issues do sprint anterior não foram concluídas, consoante isso, foram selecionadas, do conjunto de issues inicialmente planeadas para o sprint, quais issues deviam ser realizadas. Todas as issues não concluídas do sprint anterior atribuídas à mesma pessoa neste sprint.  De seguida foram discutidas quais issues iriam ser atribuídas a cada membro e esclarecidas todas dúvidas existentes relativamente às mesmas. |

\

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ações a Desenvolver | | |
| Ações | Responsável | Prazo |
| Atualização dos mockups do UC-31: Listar rotas | Iuri Soares | 15/12/2021 |
| Colocar requisitos e use cases no SRS | Catarina Araújo | 15/12/2021 |
| Frontend - Implementação do sistema de login | José Fernandes | 15/12/2021 |
| Frontend - Implementação da funcionalidade criar conta | Cristiano Rocha | 15/12/2021 |
| Frontend - Implementação da funcionalidade restaurar password | Rui Campos | 15/12/2021 |
| Frontend - Implementação da funcionalidade terminar sessão | José Fernandes | 15/12/2021 |
| Backend - Implementação da funcionalidade eliminar conta | Iuri Soares | 15/12/2021 |
| Backend - Implementação da funcionalidade marcar locais como visitados | Diogo Pinto | 15/12/2021 |
| Backend - Implementação da funcionalidade listar locais visitados | Diogo Pinto | 15/12/2021 |
| Backend - Implementação da funcionalidade marcar local como interesse | Diogo Pinto | 15/12/2021 |
| Backend - Implementação da funcionalidade eliminar local de interesse | Diogo Pinto | 15/12/2021 |
| Backend - Implementação da funcionalidade listar locais de interesse | Diogo Pinto | 15/12/2021 |
| Frontend - Implementação da página inicial do programa para utilizadores não autenticados | Diogo Pinto | 15/12/2021 |
| Frontend - Implementação da funcionalidade criar rota | José Fernandes | 15/12/2021 |
| Frontend - Implementação da funcionalidade listar rotas do utilizador | Rui Campos | 15/12/2021 |
| Frontend - Implementação da funcionalidade guardar rota | José Fernandes | 15/12/2021 |
| Frontend - Atualização dos modelos de dados | José Fernandes | 15/12/2021 |
| Frontend - Dinamização da navbar | José Fernandes | 15/12/2021 |
| Criação de powerpoint de apresentação | Iuri Soares | 15/12/2021 |
| Frontend - Implementação da funcionalidade utilizar rota | Cristiano Rocha | 15/12/2021 |
| Backend - Implementação da funcionalidade listar rotas do utilizador | Iuri Soares | 15/12/2021 |
| Backend - Implementação da funcionalidade ver perfil de utilizador | Iuri Soares | 15/12/2021 |
| Backend - Implementação da funcionalidade gerar rota | Catarina Araújo | 15/12/2021 |
| Backend - Implementação da funcionalidade utilizar rota | Catarina Araújo | 15/12/2021 |

|  |  |
| --- | --- |
| Aprovado por: | Data |
| Catarina Araújo | 9/12/2021 |