|  |  |
| --- | --- |
| Data de elaboração: 15/12/2021 | Elaborado por: Catarina Araújo |
| Local da reunião: ESTG – Escola Superior de Tecnologia e Gestão | |
| Hora de início previsto: 10:00 | Hora de fim previsto: 10:30 |
| Hora de início: 10:00 | Hora de fim: 11:00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Presentes | |
| Catarina Francisca Ferreira Araújo – 8190148 | Catarina Araújo |
| Cristiano Daniel Leal da Rocha – 8180103 | Cristiano Rocha |
| Diogo José Macedo Pinto – 8190173 | Diogo Pinto |
| Iuri Simão Pinto Soares – 8190211 | Iuri Soares |
| José Pedro Fernandes – 8190239 | José Fernandes |
| Rui Miguel Coelho Campos – 8190352 | Rui Campos |

|  |
| --- |
| Assuntos tratados |
| Inicialmente cada membro da equipa disse quais issues do sprint anterior não foram concluídas, consoante isso, foram selecionadas, do conjunto de issues inicialmente planeadas para o sprint, quais issues deviam ser realizadas. Todas as issues não concluídas do sprint anterior atribuídas à mesma pessoa neste sprint.  De seguida foram discutidas quais issues iriam ser atribuídas a cada membro e esclarecidas todas dúvidas existentes relativamente às mesmas. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ações a Desenvolver | | |
| Ações | Responsável | Prazo |
| Frontend - Implementação da funcionalidade listar rotas do utilizador | Rui Campos | 22/12/2021 |
| Backend - Implementação da funcionalidade gerar rota | Catarina Araújo | 22/12/2021 |
| Backend - Criação de método de verificação dos locais | Diogo Pinto | 22/12/2021 |
| Backend - Implementação da funcionalidade eliminar locais visitados | Diogo Pinto | 22/12/2021 |
| Backend - Implementação da funcionalidade seguir utilizador | Iuri Soares | 22/12/2021 |
| Backend - Implementação da funcionalidade deixar de seguir utilizador | Iuri Soares | 22/12/2021 |
| Backend - Correção dos métodos iniciar sessão e criar conta | Iuri Soares | 22/12/2021 |
| Backend - Implementação do método de sugestão de locais ao utilizador | Iuri Soares | 22/12/2021 |
| Backend - Criação de modelo de resposta da GoogleAPI | Catarina Araújo | 22/12/2021 |
| Correção dos endpoints | Catarina Araújo | 22/12/2021 |
| Backend - Implementação dos métodos de sugestão de rotas | Catarina Araújo | 22/12/2021 |
| Frontend - Correção de erros na funcionalidade criar rota | José Fernandes | 22/12/2021 |
| Frontend - Correção de erros na funcionalidade utilizar rota | José Fernandes | 22/12/2021 |
| Frontend - Correção da página inicial do programa | José Fernandes | 22/12/2021 |
| Frontend - Correção de erros na navbar | José Fernandes | 22/12/2021 |
| Frontend - Implementação da funcionalidade ver perfil de utilizador | Rui Campos | 22/12/2021 |
| Frontend - Implementação da funcionalidade ver rota | Cristiano Rocha | 22/12/2021 |
| Frontend - Implementação da funcionalidade listar seguidores | Cristiano Rocha | 22/12/2021 |
| Frontend - Implementação da funcionalidade listar utilizadores a seguir | Cristiano Rocha | 22/12/2021 |
| Definição do RF-1.16, UC-41: Aceitar pedido para seguir e criação de mockups | Diogo Pinto | 22/12/2021 |

|  |  |
| --- | --- |
| Aprovado por: | Data |
| Catarina Araújo | 16/12/2021 |