|  |  |
| --- | --- |
| Data de elaboração: 22/12/2021 | Elaborado por: José Fernandes |
| Local da reunião: Escola Superior de Tecnologia e Gestão - IPP | |
| Hora de início previsto: 14:00 | Hora de fim previsto: 15:00 |
| Hora de início: 14:20 | Hora de fim: 15:00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Presentes | |
| Catarina Francisca Ferreira Araújo – 8190148 | Catarina Araújo |
| Diogo José Macedo Pinto – 8190173 | Diogo Pinto |
| Iuri Simão Pinto Soares – 8190211 | Iuri Soares |
| José Pedro Fernandes – 8190239 | José Fernandes |
| Rui Miguel Coelho Campos – 8190352 | Rui Campos |

|  |
| --- |
| Assuntos tratados |
| Reunião de Revisão de Sprint  22/12/2021  O que ficou feito (60%):   1. Correção dos endpoints 2. Backend - Criação de método de verificação dos locais 3. Backend - Implementação da funcionalidade eliminar locais visitados 4. Backend - Implementação da funcionalidade seguir utilizador 5. Backend - Implementação da funcionalidade deixar de seguir utilizador 6. Backend - Correção dos métodos iniciar sessão e criar conta 7. Backend - Implementação do método de sugestão de locais ao utilizador 8. Backend - Criação de modelo de resposta da GoogleAPI 9. Frontend - Correção de erros na funcionalidade criar rota 10. Frontend - Correção da página inicial do programa 11. Definição do RF-1.16, UC-41: Aceitar pedido para seguir e criação de mockups   O que ficou por fazer (40%):   1. Frontend - Implementação da funcionalidade listar rotas do utilizador 2. Backend - Implementação dos métodos de sugestão de rotas 3. Frontend - Implementação da funcionalidade ver perfil de utilizador 4. Frontend - Implementação da funcionalidade ver rota 5. Frontend - Implementação da funcionalidade listar utilizadores a seguir 6. Frontend - Implementação da funcionalidade listar seguidores 7. Backend - Implementação da funcionalidade gerar rota para utilizadores autenticados 8. Frontend - Correção de erros na navbar 9. Frontend - Correção de erros na funcionalidade utilizar rota 10. Backend - Implementação do método de sugestão de locais para utilizadores não autenticados  Reunião de Retrospetiva de Sprint O que correu bem   1. Comunicação entre equipa 2. Trabalho no backend   O que correu mal   1. Alguns elementos não colocaram nenhuma issue em QA não fazendo nenhum progresso este sprint 2. Pouco trabalho no frontend feito |

|  |  |
| --- | --- |
| Aprovado por: | Data |
| Catarina Araújo | 22/12/2021 |