|  |  |
| --- | --- |
| Data de elaboração: 29/12/2021 | Elaborado por: José Fernandes |
| Local da reunião: Online (Discord) | |
| Hora de início previsto: 16:00 | Hora de fim previsto: 17:00 |
| Hora de início: 16:00 | Hora de fim: 17:00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Presentes | |
| Catarina Francisca Ferreira Araújo – 8190148 | Catarina Araújo |
| Diogo José Macedo Pinto – 8190173 | Diogo Pinto |
| Iuri Simão Pinto Soares – 8190211 | Iuri Soares |
| José Pedro Fernandes – 8190239 | José Fernandes |
| Cristiano Daniel Leal da Rocha – 8180103 | Cristiano Rocha |

|  |
| --- |
| Assuntos tratados |
| Reunião de Revisão de Sprint  29/12/2021  O que ficou feito (64%):   1. Frontend - Implementação da funcionalidade ver conta 2. Frontend - Implementação da funcionalidade ver rota 3. Backend - Atualização do método ver rota 4. Frontend - Alterar comportamento do login 5. Backend - Alterar resposta do endpoint de login 6. Backend - Atualização da base de dados no backend 7. Frontend - Correção de erros na funcionalidade utilizar rota 8. Atualização do diagrama de classes 9. Backend - Implementação da funcionalidade avaliar rota 10. Backend - Implementação da funcionalidade comentar rota 11. Backend - Implementação da funcionalidade eliminar rota das favoritas 12. Backend - Atualização da funcionalidade de seguir utilizador 13. Backend - Correção do método de ver perfil do utilizador 14. Backend - Correção do algoritmo de verificação da rota 15. Frontend - Correção de erros na navbar 16. Backend - Atualização da funcionalidade de seguir utilizador   O que ficou feito (26%):   1. Backend - Implementação da funcionalidade marcar rota como favorita 2. Backend - Implementação da funcionalidade editar rota 3. Backend - Implementação da funcionalidade pesquisar utilizador 4. Backend - Implementação da funcionalidade de gerar rota para utilizadores não autenticados 5. Frontend - Implementação da funcionalidade listar rotas do utilizador 6. Frontend - Implementação da funcionalidade ver perfil de utilizador 7. Frontend - Implementação da funcionalidade listar seguidores e a seguir 8. Frontend - Implementação de funcionalidade de ver local 9. Frontend - Implementação da página inicial do programa para utilizadores autenticados 10. Frontend - Implementação da funcionalidade gerar rota 11. Frontend - Implementação da funcionalidade editar conta  Reunião de Retrospetiva de Sprint O que correu bem   1. Comunicação entre equipa 2. Trabalho no backend   O que correu mal   1. Continua a haver elementos sem acabar nenhuma issue 2. Pouco trabalho no frontend feito |

|  |  |
| --- | --- |
| Aprovado por: | Data |
| Catarina Araújo | 29/12/2021 |