|  |  |
| --- | --- |
| Data de elaboração: 12/01/2021 | Elaborado por: Catarina Araújo |
| Local da reunião: ESTG – Escola Superior de Tecnologia e Gestão | |
| Hora de início previsto: 16:00 | Hora de fim previsto: 17:00 |
| Hora de início: 16:00 | Hora de fim: 17:00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Presentes | |
| Catarina Francisca Ferreira Araújo – 8190148 |  |
| Diogo José Macedo Pinto – 8190173 | Diogo Pinto |
| Iuri Simão Pinto Soares – 8190211 | Iuri Soares |
| José Pedro Fernandes – 8190239 |  |

|  |
| --- |
| Assuntos tratados |
| Inicialmente cada membro da equipa disse quais issues do sprint anterior não foram concluídas, consoante isso, foram selecionadas, do conjunto de issues inicialmente planeadas para o sprint, quais issues deviam ser realizadas.  De seguida foram discutidas quais issues iriam ser atribuídas a cada membro e esclarecidas todas dúvidas existentes relativamente às mesmas. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ações a Desenvolver | | |
| Ações | Responsável | Prazo |
| Frontend - Implementação de funcionalidade de ver local | Cristiano Rocha | 19/01/22 |
| Rever SCM e Wiki | Crsitiano Rocha | 19/01/22 |
| Frontend - Atualização da funcionalidade gerar rota | José Fernandes | 19/01/22 |
| Frontend - Implementação da funcionalidade editar rota | Iuri Soares | 19/01/22 |
| Frontend - Implementação da funcionalidade pesquisar rota | José Fernandes | 19/01/22 |
| Frontend - Implementação da funcionalidade pesquisar local | José Fernandes | 19/01/22 |
| Frontend -Implementação da funcionalidade listar rotas favoritas | Iuri Soares | 19/01/22 |
| Frontend - Atualização da página principal do programa | José Fernandes | 19/01/22 |
| Frontend - Implementação da funcionalidade gerir pedidos para seguir | Iuri Soares | 19/01/22 |
| Frontend - Implementação da funcionalidade avaliar rota | Iuri Soares | 19/01/22 |
| Atualização do SRS | Catarina Araújo | 19/01/22 |
| Backend - Otimização do algoritmo de gerar rota | Catarina Araújo | 19/01/22 |
| Backend - Correção de erros e revisão | Catarina Araújo | 19/01/22 |
| Criação do guião de apresentação | Diogo Pinto | 19/01/22 |
| Criação de base de dados com dados | Diogo Pinto | 19/01/22 |

|  |  |
| --- | --- |
| Aprovado por: | Data |
| Catarina Araújo | 12/01/2022 |