|  |  |
| --- | --- |
| Data de elaboração: 19/01/2022 | Elaborado por: José Fernandes |
| Local da reunião: Presencial | |
| Hora de início previsto: 12:00 | Hora de fim previsto: 13:00 |
| Hora de início: 12:00 | Hora de fim: 13:00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Presentes | |
| Catarina Francisca Ferreira Araújo – 8190148 | Catarina Araújo |
| Diogo José Macedo Pinto – 8190173 | Diogo Pinto |
| Iuri Simão Pinto Soares – 8190211 | Iuri Soares |
| José Pedro Fernandes – 8190239 | José Fernandes |

|  |
| --- |
| Assuntos tratados |
| Reunião de Revisão de Sprint  19/01/2022  O que ficou feito (100%):   1. Frontend - Implementação de funcionalidade de ver local 2. Rever SCM e Wiki 3. Frontend - Atualização da funcionalidade gerar rota 4. Frontend - Implementação da funcionalidade pesquisar rota 5. Frontend - Implementação da funcionalidade pesquisar local 6. Frontend -Implementação da funcionalidade listar rotas favoritas 7. Frontend - Atualização da página principal do programa 8. Frontend - Implementação da funcionalidade gerir pedidos para seguir 9. Frontend - Implementação da funcionalidade avaliar rota 10. Atualização do SRS 11. Backend - Otimização do algoritmo de gerar rota 12. Backend - Correção de erros e revisão 13. Criação do guião de apresentação 14. Criação de base de dados com dados   Algumas issues foram fechadas mesmo sem estarem completas:   1. Frontend - Implementação da funcionalidade editar rota |

|  |  |
| --- | --- |
| Aprovado por: | Data |
| Catarina Araújo | 19/01/2022 |