|  |  |
| --- | --- |
| Data de elaboração: 24/11/2021 | Elaborado por: Catarina Araújo |
| Local da reunião: Escola Superior de Tecnologia e Gestão - IPP | |
| Hora de início previsto: 16:45 | Hora de fim previsto: 17:30 |
| Hora de início: 16:45 | Hora de fim: 17:30 |

|  |  |
| --- | --- |
| Presentes | |
| Catarina Francisca Ferreira Araújo – 8190148 | Catarina Araújo |
| Diogo José Macedo Pinto – 8190173 | Diogo Pinto |
| Iuri Simão Pinto Soares – 8190211 | Iuri Soares |
| José Pedro Fernandes – 8190239 | José Fernandes |
| Rui Miguel Coelho Campos – 8190352 | Rui Campos |

|  |
| --- |
| Assuntos tratados |
| Foi discutido pela equipa qual a melhor abordagem para o desenvolvimento do front-end. Foram também discutidas ideias relativas à fase de desenvolvimento.  Por fim foram apresentadas e discutidas as issues que serão realizadas neste sprint e tiradas todas as dúvidas relacionadas com o mesmo. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ações a Desenvolver | | |
| Ações | Responsável | Prazo |
| Criação do diagrama de classes | José Fernandes | 01/12/2021 |
| Criação dos mockups do UC-7: Restaurar password | Rui Campos | 01/12/2021 |
| Atualização dos mockups do UC-9: Gerar rota | José Fernandes | 01/12/2021 |
| Criação dos mockups do UC-21: Ver perfil de utilizador | Diogo Pinto | 01/12/2021 |
| Criação dos mockups do UC-30: Listar rotas favoritas | Rui Campos | 01/12/2021 |
| Criação dos mockups do UC-38: Listar rotas utilizadas | Diogo Pinto | 01/12/2021 |
| Atualização dos mockups do UC-19: Ver menu de utilizador | Diogo Pinto | 01/12/2021 |
| Atualização dos mockups do UC-10: Editar rota | Cristiano Rocha | 01/12/2021 |
| Atualização dos mockups do UC-18: Ver rota | Rui Campos | 01/12/2021 |
| Atualização dos mockups do UC-31: Listar rotas | Iuri Soares | 01/12/2021 |
| Colocar requisitos e use cases no SRS | Catarina Araújo | 01/12/2021 |
| Definição de UC-25: Eliminar rota | Cristiano Rocha | 01/12/2021 |
| Definição de UC-29: Listar locais | Cristiano Rocha | 01/12/2021 |
| Definição de UC-36: Seguir utilizador | Cristiano Rocha | 01/12/2021 |
| Definição de UC-37: Deixar de seguir utilizador | Rui Campos | 01/12/2021 |
| Definição de UC-38: Listar rotas utilizadas | Diogo Pinto | 01/12/2021 |
| Correção e atualização de requisitos e use cases | Catarina Araújo | 01/12/2021 |
| Definição de endpoints e interfaces de resposta de utilizadores | Catarina Araújo | 01/12/2021 |
| Definição de endpoints e interfaces de resposta de rotas | Iuri Soares | 01/12/2021 |
| Definição de endpoints e interfaces de resposta de locais | José Fernandes | 01/12/2021 |
| Criação do projeto para o desenvolvimento do front-end | José Fernandes | 01/12/2021 |
| Criação do projeto para o desenvolvimento do back-end | Iuri Soares | 01/12/2021 |
| Criação da conta da equipa no Google Cloud Platform | Iuri Soares | 01/12/2021 |
| Criação e configuração de grupo da equipa no Postman | Catarina Araújo | 01/12/2021 |
| Definição e implementação de modelo de dados no front-end | José Fernandes | 01/12/2021 |
| Implementação do diagrama de classes | Iuri Soares | 01/12/2021 |
| Definição de interfaces de comunicação | Catarina Araújo | 01/12/2021 |

|  |  |
| --- | --- |
| Aprovado por: | Data |
| Catarina Araújo | 24/11/2021 |