|  |  |
| --- | --- |
| Data de elaboração: 1/12/2021 | Elaborado por: Catarina Araújo |
| Local da reunião: Online | |
| Hora de início previsto: 14:45 | Hora de fim previsto: 15:45 |
| Hora de início: 14:45 | Hora de fim: 15:45 |

|  |  |
| --- | --- |
| Presentes | |
| Catarina Francisca Ferreira Araújo – 8190148 | Catarina Araújo |
| Cristiano Daniel Leal da Rocha – 8180103 |  |
| Diogo José Macedo Pinto – 8190173 | Diogo Pinto |
| Iuri Simão Pinto Soares – 8190211 |  |
| José Pedro Fernandes – 8190239 | José Fernandes |
| Rui Miguel Coelho Campos – 8190352 | Rui Campos |

|  |
| --- |
| Assuntos tratados |
| Foram apresentados à equipa os objetivos do sprint e quais as issues a serem realizadas. De seguida foram discutidas quais issues iriam ser atribuídas a cada membro e esclarecidas todas dúvidas existentes relativamente às mesmas. |

\

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ações a Desenvolver | | |
| Ações | Responsável | Prazo |
| Backend - Implementação da funcionalidade criar rota | Catarina Araújo | 8/12/2021 |
| Backend - Implementação da funcionalidade editar conta | Iuri Soares | 8/12/2021 |
| Backend - Implementação da funcionalidade editar conta | Iuri Soares | 8/12/2021 |
| Backend - Implementação da funcionalidade ver conta | Iuri Soares | 8/12/2021 |
| Backend - Implementação do sistema de login | Iuri Soares | 8/12/2021 |
| Backend - Implementação da funcionalidade criar conta | Iuri Soares | 8/12/2021 |
| Atualização dos mockups do UC-38: Listar rotas utilizadas | Diogo Pinto | 8/12/2021 |
| Atualização dos mockups do UC-21: Ver perfil de utilizador | Diogo Pinto | 8/12/2021 |
| Atualização dos mockups do UC-11: Gerir minhas rotas | Diogo Pinto | 8/12/2021 |
| Frontend - Criação do layout principal do programa | José Fernandes | 4/12/2021 |
| Definição do RF-3.7, UC-39: Listar locais de interesse e respetivos mockups | Catarina Araújo | 5/12/2021 |
| Definição do RF-3.8, UC-40: Listar locais visitados e respetivos mockups | Catarina Araújo | 5/12/2021 |
| Atualização do diagrama de classes | José Fernandes | 8/12/2021 |
| Setup do swagger e controladores no backend | Iuri Soares | 6/12/2021 |
| Atualização dos mockups do UC-33: Listar rotas de utilizadores a seguir | José Fernandes | 8/12/2021 |
| Atualização dos mockups do UC-30: Listar rotas favoritas | Rui Campos | 8/12/2021 |
| Definição de endpoints rotas | Iuri Soares | 3/12/2021 |
| Criação da pipeline | José Fernandes | 3/12/2021 |
| Definição de endpoints de utilizadores | Catarina Araújo | 3/12/2021 |
| Atualização dos mockups do UC-31: Listar rotas | Iuri Soares | 8/12/2021 |
| Colocar requisitos e use cases no SRS | Catarina Araújo | 8/12/2021 |
| Frontend - Implementação do sistema de login | José Fernandes | 8/12/2021 |
| Frontend - Implementação da funcionalidade criar conta | Cristiano Rocha | 8/12/2021 |
| Frontend - Implementação da funcionalidade restaurar password | Rui Campos | 8/12/2021 |
| Frontend - Implementação da funcionalidade terminar sessão | José Fernandes | 8/12/2021 |
| Backend - Implementação da funcionalidade eliminar conta | Iuri Soares | 8/12/2021 |
| Backend - Implementação da funcionalidade marcar locais como visitados | Diogo Pinto | 8/12/2021 |
| Backend - Implementação da funcionalidade listar locais visitados | Diogo Pinto | 8/12/2021 |
| Backend - Implementação da funcionalidade marcar local como interesse | Diogo Pinto | 8/12/2021 |
| Backend - Implementação da funcionalidade eliminar local de interesse | Diogo Pinto | 8/12/2021 |
| Backend - Implementação da funcionalidade listar locais de interesse | Diogo Pinto | 8/12/2021 |
| Frontend - Implementação da página inicial do programa para utilizadores não autenticados | Diogo Pinto | 8/12/2021 |

|  |  |
| --- | --- |
| Aprovado por: | Data |
| Catarina Araújo | 9/12/2021 |