|  |  |
| --- | --- |
| Data de elaboração: 15/12/2021 | Elaborado por: José Fernandes |
| Local da reunião: Escola Superior de Tecnologia e Gestão - IPP | |
| Hora de início previsto: 10:00 | Hora de fim previsto: 11:00 |
| Hora de início: 10:00 | Hora de fim: 11:00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Presentes | |
| Catarina Francisca Ferreira Araújo – 8190148 | Catarina Araújo |
| Cristiano Daniel Leal da Rocha – 8180103 | Cristiano Rocha |
| Diogo José Macedo Pinto – 8190173 | Diogo Pinto |
| Iuri Simão Pinto Soares – 8190211 | Iuri Soares |
| José Pedro Fernandes – 8190239 | José Fernandes |
| Rui Miguel Coelho Campos – 8190352 | Rui Campos |

|  |
| --- |
| Assuntos tratados |
| Reunião de Revisão de Sprint  15/12/2021  O que ficou feito (81%):   1. Atualização dos mockups do UC-31: Listar rotas 2. Colocar requisitos e use cases no SRS 3. Frontend - Implementação do sistema de login 4. Frontend - Implementação da funcionalidade criar conta 5. Frontend - Implementação da funcionalidade terminar sessão 6. Backend - Implementação da funcionalidade marcar locais como visitados 7. Backend - Implementação da funcionalidade listar locais visitados 8. Backend - Implementação da funcionalidade marcar local como interesse 9. Backend - Implementação da funcionalidade eliminar local de interesse 10. Backend - Implementação da funcionalidade listar locais de interesse 11. Frontend - Implementação da página inicial do programa para utilizadores não autenticados 12. Frontend - Implementação da funcionalidade criar rota 13. Frontend - Implementação da funcionalidade guardar rota 14. Frontend - Atualização dos modelos de dados 15. Frontend - Dinamização da navbar 16. Frontend - Implementação da funcionalidade utilizar rota 17. Backend - Implementação da funcionalidade listar rotas do utilizador 18. Backend - Implementação da funcionalidade ver perfil de utilizador 19. Backend - Implementação da funcionalidade utilizar rota   O que ficou por fazer (19%):   1. Backend - Implementação da funcionalidade eliminar conta 2. Frontend - Implementação da funcionalidade restaurar password 3. Criação de powerpoint de apresentação 4. Backend - Implementação da funcionalidade gerar rota 5. Frontend - Implementação da funcionalidade listar rotas do utilizador  Reunião de Retrospetiva de Sprint O que correu bem   1. Comunicação entre equipa   O que correu mal   1. Lenta adaptação às tecnologias utilizadas por alguns membros 2. Demora a fazer as issues |

|  |  |
| --- | --- |
| Aprovado por: | Data |
| Catarina Araújo | 15/12/2021 |