|  |  |
| --- | --- |
| Data de elaboração: 22/12/2021 | Elaborado por: Catarina Araújo |
| Local da reunião: ESTG – Escola Superior de Tecnologia e Gestão | |
| Hora de início previsto: 15:00 | Hora de fim previsto: 16:00 |
| Hora de início: 15:30 | Hora de fim: 17:00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Presentes | |
| Catarina Francisca Ferreira Araújo – 8190148 | Catarina Araújo |
| Diogo José Macedo Pinto – 8190173 |  |
| Iuri Simão Pinto Soares – 8190211 | Iuri Soares |
| José Pedro Fernandes – 8190239 |  |
| Rui Miguel Coelho Campos – 8190352 | Rui Campos |

|  |
| --- |
| Assuntos tratados |
| Inicialmente cada membro da equipa disse quais issues do sprint anterior não foram concluídas, consoante isso, foram selecionadas, do conjunto de issues inicialmente planeadas para o sprint, quais issues deviam ser realizadas. Todas as issues não concluídas do sprint anterior atribuídas à mesma pessoa neste sprint.  De seguida foram discutidas quais issues iriam ser atribuídas a cada membro e esclarecidas todas dúvidas existentes relativamente às mesmas. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ações a Desenvolver | | |
| Ações | Responsável | Prazo |
| Backend - Alterar resposta do endpoint de login | Iuri Soares | 23/12/2021 |
| Frontend - Correção de erros na funcionalidade utilizar rota | José Fernandes | 29/12/2021 |
| Atualização do diagrama de classes | José Fernandes | 23/12/2021 |
| Frontend - Alterar comportamento do login | José Fernandes | 23/12/2021 |
| Backend - Implementação da funcionalidade marcar rota como favorita | Diogo Pinto | 29/12/2021 |
| Backend - Implementação da funcionalidade editar rota | Catarina Araújo | 29/12/2021 |
| Backend - Implementação da funcionalidade pesquisar utilizador | Diogo Pinto | 29/12/2021 |
| Backend - Implementação da funcionalidade eliminar rota das favoritas | Diogo Pinto | 29/12/2021 |
| Backend - Implementação da funcionalidade avaliar rota | Diogo Pinto | 29/12/2021 |
| Backend - Implementação da funcionalidade comentar rota | Diogo Pinto | 29/12/2021 |
| Backend - Implementação da funcionalidade de gerar rota para utilizadores não autenticados | Catarina Araújo | 29/12/2021 |
| Backend - Correção do método de ver perfil do utilizador | Catarina Araújo | 29/12/2021 |
| Frontend - Implementação da funcionalidade listar rotas do utilizador | Rui Campos | 29/12/2021 |
| Frontend - Implementação da funcionalidade ver perfil de utilizador | Rui Campos | 29/12/2021 |
| Frontend - Implementação da funcionalidade ver rota | Cristiano Rocha | 29/12/2021 |
| Frontend - Implementação da funcionalidade listar seguidores e a seguir | Rui Campos | 29/12/2021 |
| Backend - Atualização da base de dados no backend | Iuri Soares | 24/12/2021 |
| Backend - Atualização da funcionalidade de seguir utilizador | Iuri Soares | 29/12/2021 |
| Backend - Correção do algoritmo de verificação da rota | Catarina Araújo | 29/12/2021 |
| Backend - Atualização do método ver rota | Catarina Araújo | 29/12/2021 |
| Frontend - Implementação de funcionalidade de ver local | Cristiano Rocha | 29/12/2021 |
| Frontend - Implementação da página inicial do programa para utilizadores autenticados | José Fernandes | 29/12/2021 |
| Frontend - Implementação da funcionalidade gerar rota | José Fernandes | 29/12/2021 |
| Frontend - Implementação da funcionalidade ver conta | Iuri Soares | 29/12/2021 |
| Frontend - Implementação da funcionalidade editar conta | Iuri Soares | 29/12/2021 |

|  |  |
| --- | --- |
| Aprovado por: | Data |
| Catarina Araújo | 22/12/2021 |