|  |  |
| --- | --- |
| Data de elaboração: 05/01/2022 | Elaborado por: José Fernandes |
| Local da reunião: Presencial | |
| Hora de início previsto: 16:00 | Hora de fim previsto: 17:00 |
| Hora de início: 16:00 | Hora de fim: 17:10 |

|  |  |
| --- | --- |
| Presentes | |
| Catarina Francisca Ferreira Araújo – 8190148 | Catarina Araújo |
| Diogo José Macedo Pinto – 8190173 | Diogo Pinto |
| Iuri Simão Pinto Soares – 8190211 | Iuri Soares |
| José Pedro Fernandes – 8190239 | José Fernandes |
| Cristiano Daniel Leal da Rocha – 8180103 | Cristiano Rocha |

|  |
| --- |
| Assuntos tratados |
| Reunião de Revisão de Sprint  05/01/2022  O que ficou feito (76%):   1. Frontend - Implementação da funcionalidade listar rotas do utilizador 2. Frontend - Implementação da funcionalidade ver perfil de utilizador 3. Backend - Implementação da funcionalidade de gerar rota para utilizadores não autenticados 4. Frontend - Implementação da funcionalidade gerar rota 5. Frontend - Implementação da funcionalidade editar conta 6. Frontend - Implementação da página inicial do programa para utilizadores autenticados 7. Frontend - Realização da documentação 8. Backend - Implementação da funcionalidade de listar rotas favoritas 9. Backend - Implementação da funcionalidade listar rotas utilizadas 10. Backend - Implementação da funcionalidade pesquisar rota 11. Backend - Implementação da funcionalidade listar rotas de pessoas a seguir 12. Backend - Atualização da base de dados de modo a serem guardadas as informações dos locais 13. Backend - Implementação do método para devolver e salvar locais na base dos dados 14. Backend - Implementação da funcionalidade editar rota   O que ficou por fazer(24%):   1. Frontend - Implementação da funcionalidade de utilizar rota de outro utilizador 2. Frontend - Implementação de funcionalidade de ver local 3. Backend - Atualização do backend de modo a serem permitidas fotografias 4. Frontend - Implementação da funcionalidade listar seguidores e a seguir 5. Frontend - Implementação da funcionalidade ver rota  Reunião de Retrospetiva de Sprint O que correu bem   1. Comunicação entre equipa 2. Percebemos alguns problemas que estavam a impedir o Cristiano de completar as suas Issues.   O que correu mal   1. Podemos distribuir o trabalho de forma a colocar para cada pessoa Issues que elas estão mais à vontade |

|  |  |
| --- | --- |
| Aprovado por: | Data |
| Catarina Araújo | 06/01/2022 |